|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Produto** | **% do valor do contrato** | **R$ (total)** |
| **FASE 01 - PROJETO** | | | |
| **01** | Projeto do sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica | 10% |  |
| **02** | Homologação do projeto na concessionária | 5% |  |
| **FASE 02 - EXECUÇÃO** | | | |
| **03** | Instalação da infraestrutura de fundação utilizando sapatas | 15% |  |
| **04** | Superestrutura de fixação do suporte aos módulos fotovoltaicos e de cobertura dos inversores | 15% |  |
| **05** | Alocação, montagem e Instalação das placas fotovoltaicas e inversores | 15% |  |
| **06** | Adequação das instalações elétricas e ligação na rede | 40% |  |